REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE

Racc. n.

**OGGETTO: Convenzione per la realizzazione del "Sistema Informativo Sociale (SISO)”.**

##### TRA

- La Regione Umbria – di seguito denominata Regione - rappresentata dal Dirigente del Servizio Mobilità sanitaria e gestione del Sistema informativo sanitario e sociale della Direzione Regionale Salute e Coesione Sociale Dott.ssa Paola Casucci nata a Città della Pieve (PG) il 17.02.1962 (C.F.: CSCPLA62B57C744 O),

##### E

* La Webred SpA – di seguito denominata Webred – con sede legale in Perugia Via XX Settembre 150/a, Cap. Soc. Euro 1.560.000,00 i.v. , C.F./P.I. e iscrizione al Registro delle Imprese di Perugia: n. 00271540544, rappresentata dal Direttore Generale dott. Mario Conte - nato a Napoli il 1° marzo 1947 (C.F.: CNTMRA47C01F839R) e domiciliato per la carica presso la suddetta società - in forza dei poteri conferitigli con delibera del Consiglio di Amministrazione n.1840 del 08.05.2014.

**PREMESSO**:

* che con D.G.R. n. 1009 del 18.06.2007 l’Amministrazione regionale ha approvato la direttiva per gli affidamenti diretti tra la Regione e Società strumentali in cui si ricomprende “la Convenzione tipo per l’affidamento a Webred S.p.A. di Servizi Informatici”;
* che con verbale del …………. il Nucleo di Valutazione PEI nell'ambito degli interventi ritenuti prioritari dalla attuale programmazione sanitaria, ha dato priorità al progetto "Sistema Informativo Sociale"
* che con la Determinazione dirigenziale n.............del.........................,sono stati approvati: lo schema di convenzione, lo Studio di fattibilità (allegato “A” al presente atto)**;**
* che i servizi Sociali della Regione Umbria hanno la necessità di raccogliere in un unico repository tutte le informazioni relativi alla erogazione di servizi sociali ai cittadini effettuati nei vari Punti di Erogazione del servizio dislocati presso i servizi sociali dei comuni e gli uffici di cittadinanza degli stessi
* che il suddetto sistema informativo è stato organizzato in modo tale da tener conto di quanto indicato dalla Legge regionale n. 23 del 2007, che prevede l’organizzazione dei Comuni in Ambiti Territoriali Integrati (A.T.I.). Inoltre il progetto considera il fatto che i Comuni, che svolgono le funzioni Sociali in forma associata negli A.T.I, provvedono all’esercizio e all’erogazione dei servizi sociali tramite le Zone Sociali e gli Uffici di cittadinanza;
* che il presente progetto fa seguito alla richiesta della Regione - Assessorato Sanità, Direzione Regionale Salute, Coesione sociale, di attivare un sistema informatizzato omogeneo Regionale per la registrazione delle informazioni riguardanti l’area sociale della Regione Umbria (Anziani, bambini e adolescenti, Disabili, Famiglie, Giovani, Inclusione sociale, Non autosufficienti, Povertà, immigrazione, vittime del lavoro, Terzo settore);
* che tale progetto va inserito in un piano più vasto di informatizzazione dei servizi socio-sanitari dislocati sul territorio, che la Regione Umbria ha iniziato ormai da alcuni anni ed il cui obbiettivo è quello di migliorare i sistemi di governance del territorio stesso;
* che Il sistema informativo sociale proposto per la Regione Umbria, prevede l'informatizzazione delle 12 aree sociali in cui è diviso il territorio regionale;
* che ciascuna Area sociale, composta da più comuni, potrà avere alcuni Uffici di Cittadinanza dove vengono raccolte le richieste del cittadino e valutate le varie esigenze. In seguito alla valutazione effettuata presso gli uffici di cittadinanza la persona verrà eventualmente indirizzata verso gli uffici di piano per la presa in carico e successivamente verso i servizi disponibili sul territorio: SAD, Residenza , Comunità alloggio, altro...
* che ogni zona sociale avrà a disposizione un sistema di sportello per l’accesso al welfare che permetterà di raccogliere il fabbisogno sociale di un cittadino. Sarà inoltre disponibile una cartella sociale informatizzata che permetterà di gestire l’effettiva erogazione dei servizi;
* che il progetto darà inoltre la possibilità ai comuni che già sono in possesso di un sistema informativo sociale di continuare ad utilizzare il proprio sistema e di poter integrarsi con il sistema Informativo Sociale Regionale;
* che le parti, con il presente atto intendono disciplinare le modalità per la realizzazione del progetto in oggetto.

**TUTTO CIO’ PREMESSO**

le citate parti convengono quanto segue :

**ART. 1 - OGGETTO**

Con il presente atto la Regione Umbria affida alla WEBRED S.p.A., che accetta, la realizzazione del progetto di "Sistema Informativo Sociale " secondo quanto riportato nelle schede di fattibilità del progetto allegati alla presente convenzione:

**- Componente Sociale – “Progetto Sistema Informativo Sociale (SISO)” (Allegato "A")**

La realizzazione del progetto sarà effettuata da Webred direttamente ovvero, ove occorra, in qualità di stazione appaltante nel rispetto delle procedure di legge, con le modalità e i tempi indicati nella scheda di fattibilità del progetto.

### **ART. 2 - DURATA**

1) Il **"Progetto attivazione Sistema Informativo Sociale (SISO)"** conla presente convenzione ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa e durerà fino al completamento del progetto previsto per il 31 dicembre 2016 secondo quanto riportato nella tempistica di cui alla scheda di fattibilità del progetto.

Qualora i tempi di una o più fasi di esecuzione riportati nelle schede allegate, non vengano rispettati, per cause indipendenti dalla volontà dei contraenti, potrà essere concordata tra le parti una nuova tempistica per l’ultimazione delle fasi stesse.

Le parti si danno reciprocamente atto che, nelle more della stipula della presente convenzione, Webred ha già iniziato le attività di realizzazione del progetto.

### **ART. 3 - SERVIZI FORNITI**

Webred si impegna ad eseguire le attività necessarie alla realizzazione degli sviluppi, in conformità alle schede di fattibilità del progetto di cui agli allegati “A”.

**ART. 4 – MONITORAGGIO E CONTROLLO**

La Regione Umbria cura l’attività di monitoraggio e verifica e controlla l’avanzamento del progetto, compresa l’individuazione delle possibili problematiche e della loro possibile soluzione.

Il completamento del progetto di sviluppo è formalizzato attraverso il verbale di collaudo del sistema realizzato, da effettuarsi in contraddittorio con Webred, secondo quanto previsto nel piano di progetto (check list dei test). In caso di rilevazione di anomalie e/o scostamenti da quanto previsto dal progetto, Webred è tenuta a proporre un piano di azioni adeguate e tempestive per la eliminazione delle anomalie e criticità rilevate.

## ART. 5 – CORRISPETTIVI

1) ll **"Progetto attivazione Sistema Informativo Servizi Sociali (SISO)"** il corrispettivo dovuto dalla Regione Umbria a Webred per la realizzazione del progetto, è determinato in complessivi **€ 450.000,00** al netto di IVA.

Al suddetto corrispettivo sarà applicato l’aliquota IVA vigente al momento della fatturazione.

**Art. 6 – MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

1) Il **"Progetto attivazione Sistema Informativo Servizi Sociali (SISO)",** Webred provvederà alla fatturazione del corrispettivo di cui al precedente art.5, al completamento delle fasi previste nello studio di fattibilità del progetto e secondo le modalità di seguito riportate:

* Importo di **€ 45.000,00** **+ IVA** pari al 10% dell’importo complessivo pattuito, alla data di stipula della presente convenzione;
* Importo di **€ 7.846,56 + IVA** al termine della configurazione dell'architettura tecnologica e dell'ambiente operativo regionale (**WP3)**
* Importo di **€ 130.000,00** **+ IVA** al termine dell'adeguamento funzionale delle strutture dati e delle interfacce cartella sociale adeguate per la raccolta dei dati **(WP4)**
* Importo di **€ 34.777,68 + IVA** all'attivazione dei moduli SISO d'ambito presso ambito pilota **(WP12)**
* Importo di € **8.257,06** al completamento della macroanalisi del modello di utilizzo del sistema Atl@nte **(WP10)**
* Importo di **€ 29.032,26 + IVA** al completamento dell' Impianto sistema prototipale CHARTA Su dati censimento **(WP8).**
* Importo di **€ 67.069,88+ IVA** al termine dell'adeguamento del sistema Atl@nte all'architettura integrata (**WP10)**
* Importo di **€ 2.746,29** **+ IVA** al completamento del piano di integrazione con altri progetti regionali sanità **(WP11)**
* Importo di **€ 43.548,39** **+ IVA** al termine dell'attivazione del secondo ambito pilota sperimentato **(WP12**)
* Importo di **€ 21.185,70** **+ IVA** al termine della realizzazione dei moduli organizzativi prodotti **(WP2)**
* Importo di **€ 23.147,34 IVA** esclusa al termine dell'attività di formazione **(WP13)**
* Importo di **€ 4.270,14** **+ IVA** per il servizio di manutenzione adeguativa e correttiva ordinaria **(WP5)**
* Importo di **€ 33.118,70 + IVA** per il servizio di manutenzione adeguariva e correttiva ordinaria

Il dirigente affidante provvederà alla liquidazione del corrispettivo di ciascuna fattura, entro 30 gg. dal ricevimento della stessa, come per legge.

**ART. 7 - VARIANTI**

Qualunque variante da apportare alla realizzazione del progetto esecutivo, non ricompresa nel PEI annuale, dovrà essere formalmente concordata ed economicamente quantificata tra le parti con apposito atto aggiuntivo.

##### ART. 8 – PROPRIETA’

Alla Regione Umbria spetta la titolarità degli eventuali sviluppi software realizzati da Webred nell’esecuzione della presente convenzione.

**ART. 9 – INADEMPIENZE E RITARDI**

La Regione Umbria potrà risolvere il rapporto convenzionale di cui al presente atto, con apposita dichiarazione debitamente comunicata, in caso di grave inadempienza, imputabile direttamente ed esclusivamente a Webred, non sanata nei tempi assegnati, che comprometta l’interesse alla prosecuzione del rapporto stesso.

**ART. 10 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI**

Webred, con la sottoscrizione del presente atto, viene nominata Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, connessi allo svolgimento dell’attività in oggetto.

Webred si impegna pertanto al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs.n. 196/2003 e all’osservanza della Direttiva adottata con DGR n.2270 del 20.12.2006.

A tal fine, qualora richiesto, comunica alla Regione tutte le informazioni e trasmette gli atti relativi agli adempimenti connessi alla tutela della riservatezza dei dati personali trattati, comprese le misure adottate in tema di sicurezza.

###### **ART. 11 - IMPOSTE E SPESE CONTRATTUALI**

La presente convenzione sarà registrata soltanto in caso di uso e le spese relative saranno a carico della parte che con il proprio comportamento ne avrà provocato la registrazione.

Perugia, lì

Per la Regione Umbria Per la Webred SpA